GF—2000—0209

# 建设工程设计合同（一）

【民用建设工程设计合同】

工 程 名 称： 广汉市房湖路28号院内维修改造项目

工 程 地 点：         广汉市

合 同 编 号：

设计证书等级：

发     包     人：   广汉市广鑫投资发展有限公司

设     计     人：

签   订  日  期：       年      月      日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：广汉市广鑫投资发展有限公司

设计人：

根据《中华人民共和国民法典》等国家有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方就广汉市房湖路28号院内维修改造项目（以下简称该项目）的设计事宜与乙方充分协商并达成一致，现订立本合同，以兹双方共同遵守。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民典法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》《工程勘察设计收费管理规定》等。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 现行《广汉市政府投资建设项目管理办法》及《广汉市政府投资项目工程变更管理办法》。

第二条 本合同设计项目的建设内容及工作范围：

2.1 建设内容：房屋建筑面积约3573.34㎡（第10幢、第8幢及车库）的室内外维修改造，重做屋面防水；总坪约7960㎡，需整体翻新路面，新建花池及旗台、绿化整改、重画停车划位线等相关工程；修整第19幢屋面，整改第7幢外墙，门头及局部其他构筑物的防水。

2.2 设计工作范围：该项目所涉及范围内的方案设计及施工图设计（含施工全过程至项目竣工验收的相关服务）。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划管理部门建筑红线 | / | / |  |
| 2 | 立项文件 | 1 | 合同签订后3日内 |  |
| 3 | 设计条件和工艺流程 | / | / |  |

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案图 | 8 | 合同签订后15个日历天内 |  |
| 1 | 施工图 | 8 | 方案经发包人认可后45个日历天内 |  |

第五条 合同价款、结算方式及付款方式

5.1 本合同设计费暂定总价为：¥        元（大写：人民币                     ）。该费用已包含设计人为完成本合同约定的全部工作的全部费用，包括但不仅限于方案设计费、施工图设计费、施工期服务、验收、资料费、差旅费、管理费用、税金等。

5.2 最终设计费以发包人审定的工程竣工结算建安费为计算基数，参照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号）等相关计算文件（专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数均按1.0计取），并结合中标下浮比例（即：中标下浮比例为按文件计算后的金额与中标金额的下浮比例）进行结算。最终设计费结算价不超过合同价，超过部分不予计取。

5.3 设计费支付方式：

5.3.1 合同签订后15个工作日内，发包人向设计人支付合同暂定总价的20%；

5.3.2 设计人提交施工图设计成果并经发包人认可后15个工作日内，发包人向设计人支付合同暂定总价的50%；

5.3.3 工程竣工验收合格后，发包人与设计人按合同约定的结算方式办理结算，结算金额经双方确认后15个工作日内，发包人按结算金额支付剩余款项。

5.3.4 每次付款前设计人需向发包人提供与当次付款金额等额的真实、有效的增值税专用发票，否则甲方有权推迟付款且不承担逾期付款责任。

5.4 因设计过失原因引起工程造价增加金额在财政评审价5%以上不满20%的，发包人不支付30%的设计费；引起工程造价增加金额在财政评审价20%以上的、或引起工程反复变更的，发包人不支付该项目设计费，并由行业主管部门依据相关规定进行处理。

#### 第六条 双方责任

##### 6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关强制标准进行设计。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，设计人应予配合。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，设计人应予配合。

6.1.4 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。

##### 6.2  设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果资料，并对其负责。

6.2.2 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.3 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.4 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任：

7.1 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失或安全事故的，设计人除负责采取补救措施外，还应根据实际损失按设计人的责任比例承担赔偿责任。

7.2 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收项目应收设计费的千分之二。

7.3 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人按合同暂定总价的10%承担违约金，同时还应退还发包人已付的全部款项。

#### 第八条 其他

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应予配合。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准，由设计人自行购买。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定或变相指定供应商。若设计文件中存在指定或变相指定供应商情形的，发包人可拒绝设计人提交的设计成果并要求设计人承担合同暂定总价10%的违约金。

8.4 发包人邀请设计人配合询价、对外谈判、国内外技术考察的，设计人应予配合。

8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6 本合同履行过程中若发生争议，双方当事人应及时友好协商解决。协商无法达成一致的，任一方均可向广汉市人民法院起诉。

8.7 本合同一式陆份，发包人执肆份，设计人执贰份，均具同等法律效力。

8.8 本合同自双方签章之日起生效。

8.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部份，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

发包人：广汉市广鑫投资发展有限公司  设计人：

法定代表人                      法定代表人

或授权委托人：                  或授权委托人：

经办人：                        经办人：

联系电话：                      联系电话：

地  址：                        地  址：

开户行：                        开户行：

账  号：                        账  号：

签订日期：      年   月   日