GF—2015—0212

合同编号：_________

建设工程造价咨询合同

（工程名称：广汉市房湖路28号院内维修改造项目（一期））

住 房 和 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分　协议书

委托人（全称）：广汉市广鑫投资发展有限公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民典法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况
    1.工程名称：广汉市房湖路28号院内维修改造项目（一期）

- 工程地点：广汉市。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容： 编制工程量清单及控制价。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务工作期限为 20 日历天，本合同生效之日起至本工程造价工作结束并收取费用止，咨询人应对其出具的工作成果接受咨询并负责解释。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：现行国家计价规范、计算规范以及《建设工程造价咨询成果文件质量标准》。《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013），《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC72012及相关配套文件等相关文件及当地政府相关规定等。

五、酬金或计取方式

1.酬金：编制工程量清单及控制价服务费用按四川省物价局、四川省建设厅关于《工程造价咨询服务收费标准》的通知(川价发[2008]141号)规定的收费标准下浮     计算，计算明细详费用计算表 。

2.计取方式：编制工程量清单及控制价服务费用按四川省物价局、四川省建设厅关于《工程造价咨询服务收费标准》的通知(川价发[2008]141号)规定的收费标准下浮    计算，按川价发[2008]141号收费标准计算的服务费用不足3000元的按2400元支付服务服务费用。

3.财政评审完成后按财政评审价支付预算编制费的70%，剩余30%在项目工后支付。

六、合同文件的构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.协议书；

2.专用条件及附录；

3.通用条件；

4.其他合同文件。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：      年      月      日。

九、合同生效

本合同自双方法定代表签字或盖章，授权的代理人签字且双方盖章之日起生效。

十、合同份数

本合同一式肆份，具有同等法律效力，其中委托人执肆份，咨询人执贰份。

委托人（盖章）：                            咨询人（盖章）：

法定代表人或其授权的                        法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）                   代理人：_________（签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：

纳税人识别码：                              纳税人识别码：

住  所：                               住 所：

账    号：                             账    号：

开户银行：                             开户银行：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

电子信箱：                             电子信箱：

日  期：                                日  期：

第二部分　通用条件

1.  通用条件执行

通用条件按《建设工程造价咨询合同（示范文本）》GF—2015—0212中通用条件执行。

# 第三部分　专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 语言
    本合同文件除使用中文外，还可用    /    。

1.2合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：合同专用条款 、合同协议书、合同通用条款。

1.3适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: 广汉市政府投资建设项目管理办法（广府发〔2021〕6号）、广汉市人民政府关于印发《广汉市政府投资项目工程变更管理办法》的通知（广府发〔2021〕5号）、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)及相应解释2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件等相关文件及当地政府相关规定。

- 委托人的义务

2.1提供资料

委托人应无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料，时间为：本合同生效之日起5个工作日内。

2.2答复

委托人同意在3个工作日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有 造价师  资格条件，团队人员的数量为3人。

3.1.2项目负责人为：        ，项目负责人为履行本合同的权限为：编制工程量清单及控制价。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：   原则上不得更换    。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：_委托人认定不能胜任工作的，须更换同等资质和能力的人。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：咨询人收到委托人完整资料后15个工作日内。咨询人向委托人提供的资料还包括：    /     。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：工程量清单及控制价各4份。

3.2.3咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后3日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)及相应解释2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件等相关文件及当地政府相关规定。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：另行协商。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：另行协商。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：另行协商。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：另行协商。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：另行协商。

5. 支付

5.1支付货币

币种为：人民币，汇率为： /  ，其他约定：   /  。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期    /   日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金：合同签订后，咨询任务完成，甲方收到并认可乙方提交的工程咨询成果文件后  15  日内支付全部咨询费用。

6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更
    6.1.1 修改为由于委托人使咨询人工作受到阻碍或者延误以致造成持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，委托人应支付非咨询人原因额外工作的费用（双方协商）.

7. 争议解决

7.1调解
    建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解事成的，按下列第（二）种方式解决。

- 提交 / 仲裁委员会仲裁；

- 依法向广汉市人民法院起诉。

8. 其他

8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由  /  支付。

差旅费及相关费用的支付：  /   。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：  /   。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：  /   。
    咨询人申明的保密事项和期限：  /   。             
    第三人申明的保密事项和期限：  /   。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在  3  日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：  /   ，送达地点：  /   ，电子邮箱：  /   。

咨询人指定的送达接收人：  /   ，送达地点：  /   ，电子邮箱：  /   。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：                /             。