合同号：

农用地转建设用地技术服务合同

委托方（甲方）：

承揽方（乙方）：

根据《中共人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和项目行业有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条  项目名称

工程名称：  第十五（双泉）污水处理站农用地转用

工程建设地点：  广汉市连山镇双泉村

第二条  工作内容

1、勘测定界；

2、影像采集；

3、资料组卷上报。

第三条  执行技术标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《地籍调查规程》 | （GB/T 42547-2023） |
| 2 | 《城市测量规范》 | （CJJ/T 8-2011） |
| 3 | 《土地利用现状分类》 | （GB/T21010-2017） |
| 4 | 《农用地质量分等规程》 | （GB/T 28407-2012） |

第四条  测绘工程费及支付方式

1、取费项目及工作量：

| 序号 | 项 目 名 称 | 工作量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘测定界 |  |  |  |
| 2 | 影像采集 |  |  |  |
| 3 | 资料组卷上报 |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |
| 注：项目勘测定界最低价按 元/组日收取； |  |  |  |  |
| 工程价大写（人民币）： |  |  |  |  |

2.工程费支付日期和方式：

- 勘测定界成果完成，经甲方确认后，甲方一次性向乙方支付总价款的30%，人民币：      元，大写：      ；

- 资料组卷上报完成，经甲方确认后，甲方一次性向乙方支付总价款的50%，人民币：      元，大写：        ；

- 乙方完成项目所有工作，成果资料移交甲方后，甲方一次性向乙方支付总价款的20%（尾款），人民币：      元，大写：         。

第五条  完成期限

合同签订后90个工作日（因甲方资料无法提交，导致工期延误不计算在内）完成项目所有工作并提交成果资料。

第六条  甲方的义务

1、甲方应向乙方提供“农转用批次文件目录”中明确的项目相关资料。

2、甲方负责用地相关权利人与乙方的工作协调；

3、负责与本工程有关的内外部协调工作，保证乙方的工作顺利开展。

第七条  乙方的义务

1、乙方自收到甲方的所需材料之日后3个工作日内主动联系甲方，并组织作业；

2、乙方应根据甲方的项目进度实时跟踪，根据现行规范、规程和要求进行工作并按期提交合格、符合合同约定、满足甲方项目需要的成果；

第八条  提交测绘成果项目数量

| 序号 | 成 果 名 称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘测定界 | 纸质 | 1份 |  |
| 2 | 影像采集 | 电子 | 1份 |  |
| 3 | 资料组卷上报 | 电子 | 1份 |  |

注：甲方有其他要求在登记时请注明

第九条  测绘成果的验收

甲方应当自收到乙方成果之日起3日内，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的技术成果验收。

第十条  本技术服务成果，甲方只能用于本项目，不得用于其他商业用途以及印刷、出版等。

第十一条  甲方违约责任

1、合同签订后，乙方未进入现场工作前，由于甲方工程停止而终止合同的，因双方没有约定定金，偿付乙方预算工程费20%，乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的5%向乙方偿付违约金；

2、对于乙方提供的成果资料，甲方有义务保密，不得向与本项目无关第三方泄密。

第十二条  乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，因双方没有约定定金，乙方向甲方赔偿已付工程价款的20%，并归还甲方预付的全部工程款；

2、乙方未能按合同规定的日期提交资料成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总造价款的0.1%计算。因天气、交通、现场条件、政府行为等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任；

3、乙方在项目实施过程期间因自身过错引起的安全事故责任由乙方承担（他人侵犯责任除外）；

第十三条  由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按时有关法律规定及时协商处理。

第十四条  本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十五条  因合同执行过程中双方发生争议，可由双方协商解决，若协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十六条   附则

1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和技术服务费结算完成后，本合同终止。

2、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

甲方单位名称（盖章）：               乙方单位名称（盖章）：

法定代表人（委托代理人）            法定代表人（委托代理人）

签    字：                          签    字：

单位地址：                          单位地址：

日    期：                          日    期：   年   月   日

联系电话：                          联系电话：

经 办 人：                          开 户 行：

纳税人识别号：                       帐    号：

开户行及账号：