环境影响评价服务合同

合同编号：

委托方（甲方）：  广汉兴鑫水务有限责任公司

顾问方（乙方）：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国民法典》的规定，甲方委托乙方对广汉市区域污水处理能力提升-第一污水处理厂提质增效工程进行环境影响评价工作，为明确甲、乙双方的权利、义务及责任，经甲乙双方协商一致，特签订本合同。

- 工程名称：广汉市区域污水处理能力提升-第一污水处理厂提质增效工程

- 工程地点： 广汉市

- 服务内容：①完成现状环境本底值监测；②完成环评报告编制并评审通过；③受理和拟批示；④取得环评批复等。

- 合同项目服务工期：合同签订后60个工作日内完成服务内容。

- 双方义务

（一）甲方义务：

1、配合乙方要求提供所需资料并按合同约定支付款项：

在本合同生效后 10 天内，甲方应向乙方提供编制《广汉市区域污水处理能力提升-第一污水处理厂提质增效工程环境影响评价报告》（以下简称《环评报告》）所需的基本资料，并对其技术可靠性负责。主要内容包括：①项目介绍或者可研报告；②营业执照、立项文件等；③土地手续等。

2、其它相关资料，具体以乙方的资料清单为准。

3、甲方指定一名技术人员：_________联系电话:_________,实时提供乙方合理要求的协作事项，配合乙方现场工作并提供方便。

（二）乙方义务：

1、提交成果：乙方严格按照国家、省、市有关建设项目有关法律法规提供环境监测及评价报告服务，向甲方提交正式的《环境影响评价报告》（报批稿） 3 本。

2、技术要求：《环评报告》按照环保技术导则要求进行编制，《环评报告》的内容包括但不限于①建设项目概况；②建设项目周围环境现状；③建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估；④建设项目环境保护措施及其技术、经济论证；⑤建设项目对环境影响的经济损益分析；⑥对建设项目实施环境监测的建议；⑦环境影响评价的结论等，乙方对其技术可靠性、客观性、完整性、准确性及有效性负责，否则由此引起的一切后果由乙方负责。

3、配合甲方组织《环评报告》的送审、报批及通过环保主管部门的批复。

4、乙方对甲方提供的技术资料保密，本保密义务应在本合同变更、期满、解除或终止后仍然有效。

5、本合同服务期间，乙方应认真审核甲方提供的一切资料和文件，若发现有误或不当的，应及时书面通知甲方、对甲方的项目现场（仅环评期间）指出存在的安全隐患并对其提出合理的整改建议。

6、乙方指定一名技术咨询服务负责人：            ，联系电话：                  ，全程负责服务期间的工作，服从甲方现场的统一安排，及时向甲方汇报技术咨询服务的工作进度；服务期间，乙方变更项目联系人的，应及时以书面形式通知甲方。

7、乙方严格遵守本合同的工期完成服务项目内容，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同服务工作转委托给任何第三方，否则甲方有权单方解除合同，乙方同意退还甲方已付款项并承担双倍合同价的违约金。

- 合同履行期限、地点和方式：

（一）合同有效期：合同自双方签字盖章后生效，在《环评报告》通过环保主管部门组织的专家技术评审后，环评经费全部支付完毕后，本合同自动失效。

（二）合同履行地点：四川 省 广汉 市 。

（三）合同履行方式：

1、乙方在合同生效及《环评报告》所需资料到位后， 40  个有效工作日内向甲方提交《环评报告》（送审稿） 8 本；《环评报告》技术审查所需修改资料齐全后 20 个有效工作日内向甲方提交《环评报告》（报批版） 3 本。

2、由甲方按环保主管部门对建设项目环评的管理程序和要求组织《环评报告》的报批，乙方全程予以协作，确保甲方在本合同签订后4个月内通过环保主管部门的批复。

- 环评经费及支付方式

（一）环评总价人民币：大写：  元 整（¥   .00 元 ），本合同价格为一次性包干价，乙方不得因取得环评批复要求任何其他费用。

（二）支付方式：在乙方完成本合同所有服务内容，且取得环评批复后的7个工作日内，甲方通过银行转账的方式一次性乙方支付本次服务费，且乙方按要求提交请款申请及开具增值税专用发票1%。

（三）乙方收款银行账户信息

开户名：

开户行：

账  号：

- 违约责任

（一）本合同一经签订生效，甲乙双方任何一方不得单方终止合同，否则，违约方按本合同标的1%赔偿守约方经济损失；

（二）若非因甲方原因造成的《环评报告》无法按约定工期通过环保主管部门的批复，乙方须承担每日合同价1‰的违约金。因甲方提供的资料不能按期到位（包括所提资料不能满足环保主管部门的管理要求），乙方不承担责任，经双方确认提交顺延《变更说明》时间。

（三）若乙方违反保密约定，乙方同意承担0.5万人民币违约金。

九、争议解决办法

因本合同或履行本合同过程中出现的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它

（一）此次环评工程内容为本合同确定的工作内容，如工程内容发生变更，对环评工作时间及工作量没有大的影响的，则不增加工作经费；如工程内容发生重大变更，对环评工作时间及工作量产生较大影响的，则双方需另行协商，且提交《变更说明》的时间需另行商定。

（二）本合同一式 4 份，甲方执 2份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。

（三）本合同甲乙双方签字盖章后生效。未尽事宜，甲乙双方协商解决。

（以下为签字页，无正文）

甲方（签章）：                   乙方（签章）：

法人或授权代表（签字）：          法人或授权代表（签字）：

日期：                                       日期：