# 广汉市老人民医院本部行政楼一楼改造装饰装修项目建筑施工图设计合同

合 同 编 号：

工 程 名 称：广汉市老人民医院本部行政楼一楼改造装修项目

委托方（甲方）：广汉市城乡建设发展有限公司

受托方（乙方）：

工 程 地 点：  四川省广汉市

签 订 日 期：  年  月   日

甲方：   广汉市城乡建设发展有限公司

乙方：

乙方承担：广汉市老人民医院本部行政楼一楼改造装修项目工程，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民典法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2  国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费

等见下表。（建筑面积最终以测绘面积（建规）为准）

| 序号 | 分项名称 | 建筑面积（㎡） | 设计阶段及内容 |  |  | 含税合价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方案 | 初步设计 | 施工图及预算编制 | 装修设计费 | 预算编制费 |  |
| 1 | 广汉市老人民医院本部行政楼一楼 | 约458.5 | √ |  | √ |  |  | 装饰装修及预算编制 |

第三条  甲方应向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划管理部门建筑红线 | 1 | 合同签订后3日内 |  |
| 2 | 计划批文 | 1 | 合同签订后3日内 |  |
| 3 | 设计条件和工艺流程 | 1 | 合同签订后3日内 |  |

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内概念设计报告 | 1 | 合同签订后5日内 |  |
| 2 | 施工图 | 1 | 设计方案通过后12日内 |  |
| 3 | 预算清单 | 1 | 施工图通过审查后5日内 |  |

第四条  乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

第五条  本合同设计服务费用合计：        元（大写金额：）。

其中 （1）装修设计费：       元（大写金额：）。

（2）预算编制费：       元（大写金额：）。

施工图设计费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 占总设计服务费％ | 付费额 | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| （方案） |  | （元） | （由交付设计文件所决定） |
| 第一次付费 | 20% |  | 方案设计完成后15个工作日内 |
| 第二次付费 | 50% |  | 图审及评审完成后15个工作日内 |
| 第三次付费 | 30% |  | 竣工验收合格后 |

备注：每次付款前乙方需向甲方提供与付款金额等额的符合现行税收政策规定6%的增值税专用发票，否则甲方有权推迟付款时间。如合同支付与合同实施期间与最新的广汉市政府投资建设项目管理办法、广汉市政府投资项目工程变更管理办法相违背，按照文件要求执行。

每次付款前说明：

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费；

2、方案设计文本全部完成以后如因规划部门的规划条件改变或发包人使用要求发生变化而导致未能通过审批的（如局部修改则设计人应配合修改），发包人应在确认规划条件改变后三日内或确认调整后三日内支付完前期所有的方案设计费用；

3、在项目交(竣)工前，服务费的支付不得超过合同金额的 70%。存在工程延期的，按合同约定执行。

4、因设计过失原因引起工程造价增加金额在评审价5%以上不满20%的，不支付30%的设计费;引起工程造价增加金额在评审价20%以上的、或引起工程反复变更的，不支付该项目设计费，并由行业主管部门依据相关规定进行处理。

#### 第六条  双方权利义务

##### 6.1  甲方权利义务：

6.1.1 根据需要，甲方有权调整服务范围，乙方不得要求调整己约定的单价。

6.1.2 在本协议履行过程中，甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职或不配合的乙 方团队成员。

6.1.3乙方不按合同履行其职责，或与第三人串通损害甲方利益的，甲方有权要求 解除合同。

6.1.4甲方应按合同约定按时向乙方支付咨询服务费。

6.1.5甲方应向乙方提交项目相关资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

6.1.6甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行咨询服务。

6.1.7甲方有义务就乙方提交的书面异议做出答复；乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送；同时甲方应负责与本工程有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

##### 6.2  乙方权利义务：

6.2.1 乙方按时、保质保量完成合同约定工作内容，提交合格的咨询服务成果后，有权向甲方发起请款。

6.2.2 根据项目特点及实际情况，基于乙方经验及优势，对本项目相关设计方案及成果有建议权。

6.2.3 对于甲方提交的资料及文件，经乙方认真研判后对其认为不合理、不理解的 地方有建议权，有向甲方提出异议的权利。

6.2.4 乙方保证其合法设立并有效存续，有能力履行本合同项下的所有义务。

6.2.5 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的咨询服务任务书进行咨询 服务，按协议规定的进度要求提交质量合格的服务成果，并对其负责。

6.2.6乙方交付服务成果资料及文件后，还需按规定协助甲方参加有关的设计服务审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充、说明等。

6.2.7乙方承诺：甲方在本合同项下就咨询服务成果向乙方做出的任何审批或确认并不代表甲方对其咨询服务成果的合法性、规范性、合理性的认可，也不表示甲方放弃要求乙方依据合同对服务成果进行修改的权利。乙方依法应当承担的和在本合同项下应当承担的义务和责任不因为甲方做出的审批或确认而得到任何的减轻或免除。

6.2.8乙方确认：双方就合同价款的支付产生争议的，乙方不得以此为由拒绝或延迟履行本合同项下任何义务。有关合同价款支付的争议由双方另行依据争议解决条款处理。

6.2.9非乙方原因发生的单次变更新增工作量不超过10%或非乙方原因累计变更工作量总额不超过20%的，上述新增费用均由乙方承担。

第七条  违约责任：

7.1 在协议履行期间，甲方要求终止或解除协议，乙方未开始提供服务工作的，应退还甲方己付的款项；己开始服务工作的，甲方根据乙方已进行的实际工作量据实 结算咨询服务费，除此之外，甲方无需承担任何责任。

7.2 	乙方提交的咨询服务成果必须满足现行国家相关规范规程要求。甲方或甲方 聘请的第三方图纸审查机构均有权对乙方提交的咨询服务成果进行审查，乙方交付的 成果(含计算书)、文件存在违反国家、地方规范中强制性条文及“应”类条文的：第 一次出现的按照500元/处进行扣罚；返回修改后，同一类问题再次出现的按照1000 元/处进行扣罚；若同类问题出现2次以上或者因乙方违反强制性条文而给甲方造成不良影响的，甲方有权解除合同，乙方应支付合同暂定总价20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

- 7.3乙方对咨询服务成果及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充，因此产生的费用由乙方承担，咨询服务周期不予延长；

- 由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接 受损失部分的咨询服务费且赔偿由此给甲方造成的全部损失。

- 7.4由于乙方自身原因，延误了按本协议第六条规定的咨询服务资料及文件交付时间，每延误一天，应按本合同总额(未结算时以估算为基数)的千分之二承担违约金。迟延5天及以上，甲方有权委托第三方咨询服务单位完成余下工作或者终止本合 同，如委托第三方咨询服务单位完成工作，所造成的开支由乙方承担；同时，视情节严重程度，乙方应向甲方支付合同总额3%-20%的违约金；

7.5乙方的每个阶段性工作，经甲方提出实质明确意见及双方讨论后，乙方应在 甲方每次要求的时间内完成，如经3次调整，乙方的咨询服务仍不能得到甲方认可的， 甲方有权解除或提前终止本协议。在此情况下，甲方将不予支付乙方正在进行当阶段 的咨询服务费并有权利要求退还己支付的费用，本协议立即终止；如果由于乙方进度 及质量给甲方造成损失的，甲方将向乙方追偿损失费用。

7.6在本协议履行过程中，甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职或不配合的乙 方团队成员。乙方应在3日内更换完毕，且达到甲方满意的程度，否则，每逾期一曰， 乙方应向甲方支付合同暂定总价万分之5的违约金，逾期超过10日，甲方有权解除合同，并按约定追究乙方违约责任。

7.7乙方擅自分包、转委托的，乙方应无条件退还甲方己支付的款项，并承担合 同暂定总价20 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方全额赔偿。

7.8乙方咨询服务成果不符合要求的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方逾期未

整改或整改未达到要求的，甲方有权解除合同并要求乙方退还己支付的费用，并承担 由此给甲方带来的损失。乙方对甲方或是第三人所提出的问题不能及吋核对或答复， 导致合同不能全部或部分履行，乙方应赔偿甲方的全部损失。

7.9本合同签署后，乙方明示或以行为表明其拒绝继续履行本合同的，则甲方 有权选择立即解除本合同。本合同自甲方发出书面解除通知之日解除，乙方应按照7.10条承担违约责任。

7.10除本合同另有约定外，若因为乙方原因导致甲方终止或解除合同的，乙方应当支付合同暂定总价的20%作为违约金。

7.11如本项目因故暂停，甲方有权书面通知乙方暂停本合同约定的服务工作， 暂缓或暂停原因消失后，甲方应及时通知乙方恢复本合同中约定的服务工作，双方比照本合同中关于期限的约定重新确定提交咨询服务成果的期限，除服务内容或标准有重大变更的情况外，甲方无须额外支付咨询服务费用。

7.12乙方应向甲方承担的违约金、赔偿金等，甲方有权自应付乙方的任一笔款项中直接扣除。

7.13甲乙双方应以本协议载明的通信地址、电话作为双方履行通知义务的依据， 如任何一方通讯及通信地址发生变化应提前三日书面通知对方，否则相对人仍以原地 址寄发相关文件所造成的损失由更改方承担。

#### 第八条  其他

8.1 乙方在履行本协议过程中向甲方交付的各阶段服务成果修改稿等全部资料的 全部知识产权归甲方所有，甲方有权继续使用基于本协议取得的全部设计服务成果。

8.2 乙方应保证其提供的所有咨询服务资料及文件不侵犯他人合法权益，包括但不仅限于知识产权，否则甲方有权解除协议，由此造成的损失由乙方自行承担。

8.3 双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术的信息、客户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方 披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。

8.4除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向广汉市法院起诉。

8.8本协议一式 肆 份，甲方貳份，乙方 貳 份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，各份均具有同等法律效力。

8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部份，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：广汉市城乡建设发展有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

日期：