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  建设工程设计合同

【专业建设工程设计合同】
（以实际签订为准）
    
工 程 名 称：                             
工 程 地 点：        广汉市                      
合 同 编 号：                            
设计证书等级：                            
发  包  人：     广汉兴鑫水务有限责任公司                        
设  计  人：                                      
签 订 日 期：                  年      月    日                 





发包人：   广汉兴鑫水务有限责任公司           
设计人：                           
发包人委托设计人承担：                   ，地点为： 广汉市 经双方协商一致签订本合同，共同执行。
第一条  本合同签订依据
1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条  设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2 发包人提交的基础资料
2.3 设计人采用的主要技术标准是：
①执行现行国家相关设计规范； 。
第三条  合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1 合同书；
3.2 中标函（文件）；
3.3 发包人要求及委托书；
3.4 投标书。
第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
名称、                                   
规模、                                 
阶段、负责项目的方案设计、全套施工图设计工作；配合完成施工图图审及第三方预算编制等相关工作；提供项目施工全过程现场技术配合、图纸答疑等后续配套服务。
投资、               约80万元                        
设计内容、                                           
第五条  发包人向设计人提交的有关资料（如有）、文件及时间：
1、设计条件；2、规划红线图；3、地勘报告。
第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：
1、施工图8份。
第七条  费用
双方商定，本合同的设计费即：¥       元，（大写人民币： 壹万捌仟壹佰陆拾捌元柒角伍分）（该设计费按照工程预计投资80万元测算价 20700 元下浮  计算）。收费依据和计算方法根据投资额按2002年工程勘察设计收费标准执行。
第八条  支付方式
8.1 在合同签订后，设计单位将施工图设计完成经图审合格后支付合同金额的70%，剩余30%待  工程竣工结算后支付，付款前设计单位应提供相应的增值税专用发票。
8.2 设计费结算以评审审定的招标控制价作为计费基数，参照计价格【2002】10号文并执行投标报价的下浮比例计取。计算得出的设计费不能超过本项目设计费的投标报价；若超出，仅按本项目设计费的投标报价进行支付。
第九条  双方责任
9.1 发包人责任
9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担相应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.2 设计人责任
9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2 设计合理使用年限为 50 年。
9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金数额由双方商定为实际损失的 1％。
9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整和补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条  仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十一条  合同生效及其他
11.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另签订技术咨询服务合同。
11.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
11.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
11.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
11.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
11.6 本合同双方签字盖章即生效，一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。
11.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
11.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 
（——以下无正文——）

发包人：                          设计人：（盖章）                    

法定代表人（签字或盖章）：        法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：         委托代理人（签字或盖章）：
邮政编码：                         邮政编码：
电    话：                         电    话：
传    真：                         手    机： 
开户银行:                          开户银行:
银行帐号：                         银行帐号：
签订日期：    年   月   日         签订日期：    年   月   日
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