附件2

合同编号：YHWL-CGHTXX

广汉市悦弘文旅有限责任公司三水分公司

关于采购三水关·澜静屋顶及阳台防水改造

服务合同

甲 方（买方）： 广汉市悦弘文旅有限责任公司三水分公司

乙 方（服务方）：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、互利的基础上，经充分协商，一致同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

- 合同内容

（一）合同内容：三水关·澜静挡墙顶端安装不锈盖板、窗户外挡墙外端安装不锈钢、屋面天窗四周防水改造服务。   （二）采购要求

（1）改造服务点位。

①阳台挡墙顶端安装银色不锈钢盖板：共计11㎡，挡墙顶采用1:3水泥砂浆找坡（利于排水），坡高20mm*宽330mm；定制长3.3m*宽(330mm+120mm+120mm)*厚1mm*6个阳台不锈钢盖板，粘贴于砂浆坡面上；

②窗户外挡墙外端安装铁灰色不锈钢：共计8㎡，定制长3m*宽120mm*厚1mm不锈钢条板共计22根，斜贴（找斜坡便于排水）于原窗外砂浆基层，采用耐候胶与窗框密封粘接，保障防渗水；

③屋面天窗四周防水：6处天窗共计48㎡，拆除原有周边瓦片及水泥基层，清理作业面；涂刷两道K11防水涂料；24小时闭水试验合格后，恢复水泥基层并粘接瓦片。

（2）材料规格、性能满足建筑防水相关规范要求。

（3）所有防水材料具备产品合格证、检测报告，质保资料齐全；严禁使用不合格、过期材料。

（4）施工时间：接到甲方通知后进场，施工期间不影响甲方正常经营。

（5）材料及运输由乙方提供，改造服务中施工人员安全均由乙方负责。

（6）防水维修质保期≥2年，质保期内因施工或材料质量问题发生渗漏，乙方负责免费维修，并承担由此造成的相关损失。

第二条  合同总价

合同总金额为¥      元（大写：人民币        ），不含税金额为¥      元（大写：人民币        ）税率为   %，税额为¥      元（大写：人民币        ）；该合同总价包括但不限于材料费、运输费、施工费、安全防护、税费、垃圾清运、成品保护、质保维保费用等以及为完成本项目约定事项的所有费用。

本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 第三条  服务周期

自合同签订之日起30个日历天，接到甲方通知后进场，维修期间不影响酒店正常经营。

第四条  付款方式

乙方维修维护完成后支付至合同总金额的90%，自验收合格之日起满两年后无息支付剩余金额。乙方须在付款前向甲方出具合法、有效、足额的增值税专用发票及凭证资料，甲方在收到乙方完整的请款资料后30个工作日内进行支付。逾期提交的，甲方有权延期支付且不承担违约责任。

第五条  保修服务

1.质保期内维保服务由乙方负责。

2.联系人：      ；联系电话           。

第六条  无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 第七条  违约责任

1.违约方不履行本合同项下全部或者部分义务，守约方在发现该情况后，可立即以书面形式要求违约方更正，违约方应立刻更正。违约方若未按守约方要求及合理期限更正的，守约方有权以书面形式通知违约方解除本合同，由此造成守约方损失的，违约方应承担全部赔偿责任。

2.品种、规格、质量、安装等不符合本合同规定时视为违约，甲方有权终止合同，由此而造成的损失由乙方承担。

3.由于甲方的原因要求延期安装时，应及时通知乙方，乙方的安装验收时间亦相应延期。

第八条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  解决合同纠纷的方式

1.因产品的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向甲方有管辖权住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。

第十条  合同生效及其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3.本合同一式肆份，自双方签章之日起生效。甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲    方（盖章）               乙    方（盖章）                        法定代表人（授权代表）：        法定代表人（授权代表）：

地    址：                     地    址：

开户银行：                     开户银行：

账    号：                     账    号：

电    话：                     电    话：

签约日期：  年  月  日         签约日期：  年  月 日